服务类标准招标文件

项目名称：合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目维修改造设计

项目编号：2019ZTZB0013号

招 标 人：合肥政务文化新区开发投资有限公司

招标时间：2019年3月

目    录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	5

一．投标文件的编制	5

二．投标文件的递交	5

三．开标、评标和定标	6

四．投标文件的澄清	7

五.中标通知书	7

六.异议处理	7

七．签订合同	8

第四章 招标需求	9

第五章 评标办法	12

第六章 合同格式及主要条款	16

第七章 投标文件格式	22

一．投标函	23

二．投标人情况综合简介	24

三．开标一览表	24

四．投标响应表	25

五．投标人信用承诺	25

六. 投标业绩	26

七．拟投入本项目的人员情况	27

八．服务方案	27

九．有关证明文件	27

十．投标授权书	28

十一．投标人认为需提供的其他资料	29

## 第一章 投标邀请

合肥政务文化新区开发投资有限公司（以下简称政投公司）现对合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目维修改造设计进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2019ZTZB0013号

2.项目名称：合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目维修改造设计

3.项目单位：合肥政务文化新区开发投资有限公司

4.项目内容：详见招标需求

5.项目概算：各项目工程总投资5000万元

二、投标人资格

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。

3. 不允许联合体投标。

三、投标报名

1.报名日期：2019年3月5日上午09:00至2019年3月11日下午17:00

2.领取方法：登录政投公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：31833846@qq.com

四、开标时间及地点

1.开标时间：2019年3月12日上午9:30

2.开标地点：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼3-1会议室

五、投标截止时间

2019年3月12日上午9：30

六、联系方法

项目单位：合肥政务文化新区开发投资有限公司

地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦

联系人：吴 工      电话：0551-63530687

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目维修改造设计 |
| 4 | 项目编号 | 2019ZTZB0013号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 招标人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 单个项目施工图设计完成后支付设计费70%，待项目竣工验收合格后按实结算支付余款。中标人需开增值税专用发票。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 60天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目委托人指定地点 |
| 12 | 服务期限 | 两年 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一，封装于一个文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 17 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：人民币3万元 2.收受方式为：银行转账 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.退还：履约期满后，如无问题，一次性退还（无息） |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、报价清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 三．开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

3.评标办法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

4.如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。

5.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

6.有下列情况之一的投标文件为废标：

6.1未按本须知投标要求进行报价的；

6.2未加盖投标人公章的；

6.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

6.4不满足招标文件合格投标人要求的；

6.5严重违反招标纪律的；

6.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

6.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

6.8投标文件存在缺项、漏项的；

6.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标领导小组在确定各投标人对招标做到实质性响应后，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

### 四．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 五.中标通知书

- 1.政投公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.政投公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：吴工  0551-63530687，地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 六.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向政投公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.政投公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 七．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起七日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2招标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对招标数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与招标人签订采购合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6 合同履行完毕后，经招标人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

- 一、项目概况及需求：

1、为了更好地推进各子公司及委托运营项目的维修维护工作，涉及到政投公司已建项目：政务综合楼、市政府第二办公区、民主党派楼、合肥大剧院、合肥体育中心、滨湖国际会展中心、安徽国际会展中心、合肥泓瑞金陵大酒店、国资委办公楼、绿轴车库、投资大厦等项目的零星工程维修改造方案及施工图纸，需要专业设计单位给予解决，以便下一步招标、施工工作顺利进行。

2、设计类型主要是以建筑安装及装饰为主，由于均为零星维修改造工程，设计内容主要是在原建筑安装装饰工程的基础上进行深化设计，主要是结构梁板荷载承载安全性核算、消防、空调、装饰、电气设施设备、防水、金属构架屋面加固等涉及到建筑、安装工程一切事宜。具体以招标人下发任务单为准。

3、电气工程设施设备改造更换时，需要确认、屋面防水做法根据原建筑设计结合现场实际情况进一步进行确认、改造工程中负责对原建筑梁板等荷载的结构安全进行复核确认、所有改造项目需要设计人员现场测量，设计出图，并出设计概算，乙方负责协助甲方或施工单位等办理消防、环保、节能、供电、供水、燃气等相关职能部门审批及验收手续等。

4、乙方必须组成项目设计组，设计组需明确一名公司副总以上级别人员担任项目总协调、调度工作，设计组其它成员由项目负责人、各专业负责人和各专项设计人员组成。

- 二、 施工图设计要求

1、施工图设计需符合规范要求，确保通过各类专项审查。

2、乙方应认真进行施工图设计，确保施工图完整、详细，施工节点设计需出具节点大样图和具体做法（图集做法直接反映在图纸中），不可以在图纸说明中单一的说明见**图集。

3、各专业需进行综合，不得出现专业之间的设计矛盾的情况，如因此造成单项工程后期工程变更（签证）累计超出该单项工程造价3%的，乙方承担该单体最终设计费5%的违约金；

4、乙方自行设计的供电、供水等专业设计必须确保通过职能部门审查，且该项所有工作均由乙方独立完成，甲方配合该部分工作，所发生费用均含在设计费用内。如乙方未按甲方要求的时间完成供电、供水设计及审查工作，或乙方设计成果不能满足甲方需求时，甲方有权将该部分设计工作直接委托有资质的设计单位进行设计，所发生的费用（按国家2002年勘察设计收费标准计算）从乙方设计费中直接扣除，由甲方直接支付。

5、乙方在进行室内外管线设计时，应进行合理优化，并在实施过程中根据现场情况及时进行管线定位、指导现场施工，避免出现因定位不清，导致降低室内净高、占用室外绿化等影响项目使用和美观的情况。

6、施工图设计完成后需经专业审查机构审查合格，乙方需积极配合，并及时按审查意见进行修改；一般情况下，需在3日内完成设计回复。

7、设计成果包括效果图4套、合格后的施工图纸（需要审图的图纸，务必配合完成）及设计概算各12套及电子版一套。

- 三、设计周期要求

1、乙方在合同签订后，收到甲方设计任务单应第一时间组织安排专业设计人员查勘现场，投入设计工作中，一般维修改造项目设计成果应于3日内提交甲方。

2、在设计过程中，对于甲方提出的合理修改意见，乙方须在规定时间内完成。

3、中标单位务必按招标人任务单要求的时间进行方案及设计图纸报送，延期一日，按1000元给予处罚，延期三日，招标人保留单方面取消合同的权利。由于本次设计范围均为零星维修改造工程，需要各专业设计人员及时查勘现场实际状况，故设计人员没有按招标人要求的时间去现场进行查勘测量，连续三次延期，招标人有权单方面取消合同。

- 四、 设计服务要求

乙方必须做好项目实施过程中的现场服务工作，包括但不限于以下：

1、本项目设计工作必须以乙方为主体完成，在整个设计服务期内，须无条件参加甲方组织的与本工程相关的考察、调研工作，费用自理。

2、在工程招标、开工准备阶段，乙方应按甲方要求，指派相应的设计组成员及时配合，及时协调解决招标中的设计问题、施工前的图纸交底工作、施工阶段的设计问题、技术问题，提出经济合理的解决方案，并根据甲方要求参与项目各项验收工作，所发生的交通等费用自理。

3、乙方需参与水、电、消防、空调、安防、智能等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题，参加本项目的分部分项工程验收和各项竣工验收，依据与施工图相一致的要求，并按有关规定签署验收意见。

4、所有设计变更必须经甲方同意后方可进行，且设计变更单必须经甲方下发给施工、监理单位。未经甲方同意，乙方不得擅自进行变更，或擅自将变更单发放给施工、监理单位。

- 五、合同价款及设计费取费标准

1、具体设计项目及内容以招标人下发的书面通知为准，本次设计费招标控制价95万元，是依据招标人各项目维修改造计划表5000万元建安费估算金额为基数，按国家发展建设委员会、建设部《2002年10号文工程勘探设计修订本收费标准》中（附表一：工程设计收费基价表）规定的取费标准，计算结果为139.315万元设计费，再按68%折扣率计取约为95万元，此费用为合同暂定价款，最终据实决算。

2、本次设计项目均为零星维修改造工程，项目零散、时间紧急、难度偏大、专业设计人员必须结合现场实际情况进行设计工作，因此本次招标设计费计取方式按国家标准设计费计取后的68%折扣率计取，其中涉及到的清单控制价按招标控制价数额为基数计取设计费、按实决算的项目按审计决算价数额为基数计取设计费、设计方案已完成但没有实施，按设计方案中设计概算数额为基数计取设计费（但此设计概算需经招标人委托的审计事务所审核结果为准）、已完成设计但实施过程中涉及到变更，设计费计取方式按中标单位合同约定计取方式（68%折扣率）后的60%计取设计费）。备注：若设计项目需报市发改委审批的，以发改委审批概算为准。

3、服务期限暂定为二年，以合同签订之日起计算，设计费最终决算不得超过合同价的10%，二者以其先达到为准，但已设计的项目必须服务结束。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥政务文化新区开发投资有限公司各项目维修改造设计（项目编号：2019ZTZB0013号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评标委员会对所有投标人进行评审。

7.1资质评审:

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的全部内容。提供三证合一营业执照扫描件的，税务登记证无需提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 必须与投标人名称完全一致 |
| 6 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  |  |
| 8 | 标书响应情况 | 付款响应、完工期响应、质保期响应等。 |  |  |
| 9 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的； |  |  |
| 10 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

7.2详细评审

7.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

对某投标人的每一个分值项，逐项去掉各位评委中的1个最高分和1个最低分，求剩余专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的技术部分得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

7.2.2技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 企业资质及荣誉 | 1、投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证得6分，此项共计6分，缺一项不得分； 2、具有AAA级企业信用等级证书得4分； 3、具有AAA级重合同守信用等级证书得4分； 4、具有高新技术企业证书得3分； 5、具有甲级的设计资质得3分； 6、2015年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人承担的设计项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的协（学）会颁发的的省级及以上设计奖项，每个得2分，本项最多10分。 注：以上提供证书扫描件作为评审依据。其中：（1）项目奖项荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件截图； （2）“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准。投标文件中须提供颁奖单位在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。(3)不重复得分，仅以最高奖项计分一次。 | 30分 |
| 2 | 施工图纸设计质量保证措施 | 设计的工作质量以及其保障措施的合理性、有效性，优的得7≤F≤10分，良好的得一般的得4≤F＜7分，一般的得0.5≤F＜4分，没有的不得分。 | 10分 |
| 3 | 方案交底 | 投标人应提供详细的图纸交底方案，包括对招标人、监理、施工单位等人员的交底方案，材料交底、施工计划等的合理性，优的得7≤F≤10分，良好的得一般的得4≤F＜7分，一般的得0.5≤F＜4分，没有的不得分。 | 10分 |
| 4 | 本地化售后服务 | 投标人在合肥本地设立有本地化服务机构的，得6分。没有的不得分 。 | 6分 |
| 5 | 所投专业人员配置情况 | 1.用于本项目的设计人员应包括：建筑、结构、规划、电气、给水排水、暖通、造价 7个专业，且具有对应专业的注册证书，配备齐全得7分，每少1人扣1； 2.以上设计人员中，同一人同时具有注册证书和高级及以上职称的得1分，最高得5分。 | 12分 |
| 6 | 项目负责人荣誉 | 1.具有省级及以上勘察设计大师称号的，得4分； 注：投标文件中提供相关证书扫描件。 2.自2015年1月1日以来（以获奖时间为准），承担的项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的协（学）会颁发的设计奖项，省级的每个得2分，国家级的每个得2分，满分8分。 注：（1）项目奖项荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件截图； （2）“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准。投标文件中须提供颁奖单位在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。(3)不重复得分，仅以最高奖项计分一次。 | 12分 |
| 7 | 企业业绩 | 1.自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同总金额不少于800万元的房屋建筑工程项目设计业绩，每个业绩得4分，最高得12分。 2.自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同总金额不少于10万元的房屋建筑工程改造或提升设计业绩，每个业绩得4分，最高得8分。 | 20分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

7.2.3   商务部分

本次设计费结算方式为优惠费率定价招标方式，具体如下：

| 设计费计费方式 | 合同暂定价为95万元，最终按实决算，中标单位设计费计算方式涉及到建筑、装饰、市政、景观、机电安装、智能化、消防等，均按国家设计费计取标准后的68%固定折扣率计取设计费，取费基数等具体见以上招标需求。 |
| --- | --- |

8.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

9.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

## 第六章 合同格式及主要条款

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担      工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

- 第二条  本合同设计范围和工作内容：

（一）工作范围：

1、设计内容包括且不限于：

2、相关工作及评审包括：

3、设计文件必须达到现行的有关设计规范、技术标准的要求并满足中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）中达到的深度要求。

（二）提交成果要求：

第三条  合同价款及设计费取费标准：

1、合同暂定价为95万元，最终按实决算，中标单位设计费计算方式涉及到建筑、装饰、市政、景观、机电安装、智能化、消防等，均按国家发展建设委员会、建设部《2002年10号文工程勘探设计修订本收费标准》中（附表一：工程设计收费基价表）规定的取费标准68%固定折扣率统一计取设计费，取费基数涉及到的清单控制价按招标控制价数额为基数计取设计费、按实决算的项目按审计决算价数额为基数计取设计费、设计方案已完成但没有实施，按设计方案中设计概算数额为基数计取设计费（但此设计概算需经招标人委托的审计事务所审核结果为准）、已完成设计但实施过程中涉及到变更，设计费计取方式按中标单位合同约定计取方式（68%折扣率）后的60%计取设计费）。备注：若设计项目需报市发改委审批的，以发改委审批概算为准。

2、服务期限暂定为二年，以合同签订之日起计算，设计费最终决算不得超过合同价的10%，二者以其先达到为准，但已设计的项目必须服务结束。

3．投标人对于上述计价、结算方式须无条件响应，否则投标无效。

第四条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人任务单为准 | 1 | 设计开始前 |  |
| 2 |  | 1 | 设计开始前 |  |
| 3 |  | 1 | 设计开始前 |  |

第五条   设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 第六条 付款方式 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效果图 | 4 | 3个工作日 | 一般维修改造项目 |
| 2 | 施工图纸 | 12 | 3个工作日 |  |
| 3 | 完整的电子版图纸及资料 | 1 | 3个工作日 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

暂定合同价为：95万元     最终据实结算。

设计费支付：单个项目施工图设计完成后支付设计费70%，待项目竣工验收合格后按实结算支付余款。中标人需开增值税专用发票。

说明：若实际设计费与暂定价不符（有增有减），由发包人与设计人进行核算。设计人在提示付款同时出具对应金额的合法税务发票，发包人在收到发票后支付款项。

设计补偿费包含在设计费中，不再另行计取。

第七条  双方责任

7.1 发包人责任：

7.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2 发包人因提交的资料错误、遗漏提交，设计人应在一个工作日内及时提醒，不得延期。

7.2 设计人责任：

7.2.1 设计人应按国家现行技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并组织对规划方案报规委会评审，对其负责。

7.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

按国家颁布的现行规程、规范及《设计技术标准》 执行。

7.2.3 设计合理使用年限为         年。

7.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，合同有效期内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔 。

7.2.6  其他未尽事宜见招标需求。

第八条  违约责任

8.1 在合同履行期间，发包人无故要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均按7.1条规定支付设计费。

8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误或设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责无偿采取补救措施外，应承担因设计错误导致的工程损失，承担损失的额度限于本合同设计费总额。

8.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 合同生效后，设计人要求终止或解除合同的，设计人未开始设计的，设计人应双倍返还定金。如已开始设计，除双倍返还定金以外，还退还发包人已付设计费，如造成发包人损失的，赔偿发包人直接损失，但限于本合同设计费总额。

8.5 因设计人的设计侵犯第三方知识产权的或由此造成第三方向发包人主张权利的，均由设计人负责解决并承担相应的法律和经济责任。

第八条  其他

8.1 发包人要求设计人对施工现场出现的问题，应积极进行配合与解决。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。设计人提交设计资料及文件份数超过本合同第四条规定的交付份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由 合肥仲裁委员会仲裁。

8.7 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

8.8 本合同经双方签章后生效。

8.9 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要及有签章的电子扫描件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称：（盖章）                       设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）                          授权代表：（签字）

住    所：                                 住    所：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

纳税人识别号                               纳税人识别号：

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 投标响应表 |  |
| 五 | 投标人信用承诺 |  |
| 六 | 投标业绩 |  |
| 七 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 八 | 服务方案 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 投标授权书 |  |
| 十一 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

### 一．投标函

致：合肥政务文化新区开发投资有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2.投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

3.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务提供，并通过买方验收。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方承诺投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

2019年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表（本项目为固定费率招标）

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （折扣系数） |  |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务单位名称 | 性质/星级 | 服务内容 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

### 五．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 六. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 七．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

### 八．服务方案

（投标人可自行制作格式）

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件上传）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

### 十．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥政务文化新区开发投资有限公司                   招标活动（项目编号：2019ZTZB0013号），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 十一．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）