合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目

招标文件

（公开招标）

招标项目名称：合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目

招标项目编号：2025WLBLZB00025号

招 标 人：合肥体育产业投资有限公司

招标代理人：合肥文旅博览集团有限公司

2025  年  6  月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法 （综合评估法（有效价格））	32

第四章  合 同	44

第五章  招标人要求	60

第六章  投标文件格式	66

# 第一章 招标公告

合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目招标公告

合肥文旅博览集团有限公司（简称“招标代理人”）受 合肥体育产业投资有限公司（简称“招标人”）委托，现对合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目名称：合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目

1.2 项目编号：2025WLBLZB00025号

1.3 标段划分：本项目共一个标段

1.4 招标项目标段编号： /

1.5 招标人： 合肥体育产业投资有限公司

1.6 招标代理人：合肥文旅博览集团有限公司

1.7 招标范围：合肥体育中心体育场足球场原天然运动草坪铲除、基层处理、天然运动草坪铺设（含备用草坪）、喷头更换、非生长季的播种草籽、养护期内的养护等，具体工作内容详见发包人需求等。

1.8 项目概算：   95.8354万元

1.9 资金来源：    自筹

1.10 项目性质：  工程类

1.11施工工期：  30天（详见发包人需求）

2. 投标人资格要求

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2 投标人资质要求：投标人须具备有效的营业执照。

2.3 投标人业绩要求：自2020年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备 单个合同面积不少于5400㎡的足球场天然草坪施工项目业绩。

2.4 项目负责人资格要求： /。

2.5 项目负责人业绩要求： / 。

2.6 信誉要求：投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.7 本次招标不接受联合体投标。

2.8其他要求：     /  。

3. 招标文件的获取及报名

3.1 报名时间： 2025  年  6 月 18 日至 2025  年6 月 24  日(北京时间)

3.2 招标文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司网站（http://www.zwzcgl.com）下载招标文件

3.3 报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在本章节3.1规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

4. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(开标时间，下同）为  2025 年  6 月  26 日 09  时  0 分，投标人应在截止时间前到达指定开标地点递交纸质版投标文件。

5. 开标时间及地点

5.1 开标时间：  2025 年  6 月  26 日0 9  时  0 分

5.2 开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦二楼招标采购部

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在合肥文旅博览集团有限公司官网上发布。

7.联系方式

7.1招标人

招标人： 合肥体育产业投资有限公司

地  址：安徽省合肥市蜀山区习友路与潜山路交口西南角合肥体育中心

联系人： 吴工

电  话： 0551-63542428

7.2招标代理人

招标代理人：合肥文旅博览集团有限公司

地  址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦二楼招标采购部

联系人：汪工

电  话：0551-63530687

7.3监督管理部门

监督管理部门：合肥文旅博览集团有限公司纪委纪检监察室

地  址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦二楼纪委纪检监察室

电  话：0551-63539209

8.其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

9.投标保证金账户

单位名称：合肥文旅博览集团有限公司

开户银行账号：1302010509200182305

开户银行：中国工商银行合肥包河支行

电话：0551-63530538

地址：安徽省合肥市政务文化新区习友路988号

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理人 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目预计进场日期 | 见招标公告 |
| 1.1.8 | 合同估算价 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 施工工期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）项目负责人的资格及业绩要求：见附录4 （5）其他主要人员要求：见附录5 （6）其他要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： 以联合体形式参加投标的，对本项目中标候选人公示有异议的，应由联合体成员方共同或联合体牵头人按相关规定提出。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 详见“投标人须知” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2025 年 6 月 23 日 17 时 00 分前。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过邮箱361923526@qq.com提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑总价： □单价：___ □费率：___ □定价：___ □其他：工程量清单计价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价 95.8354万元_ □有，通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 要求 投标保证金的形式： 银行转账 银行电汇 投标保证金的金额：人民币 1.5万元 递交要求： ①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | - （1）中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的； （2）投标人存在弄虚作假行为的； （3）经监管部门认定投标人存在串通投标情形的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 服务方案编制的特殊要求 | （1）本招标项目重点难点：1、本项目位于安徽省合肥市，投标人须充分考虑当地气候及生长环境，选用符合本地气候的草种以及相应尺寸的草卷（或草毯）对现场草坪进行更换；2、本项目草坪为更换项目，投标人自行勘察现场，对于现场可能存在原草坪铲除、原基层处理等影响本项目正常实施的情况，均统一考虑在本次报价范围内。 （2）其他：_____/____。 投标人必须在技术文件中重点阐述。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4.2.2 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | ☑公布投标人名称、标段名称、投标报价（或定价）、服务期限及其他内容。 □对商务及技术文件评审完成后，再开启投标人的报价文件并进行评审。 多标段开标顺序： / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：依法组建； 评标专家确定方式：依法确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不多于1家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | ☑书面 ¨数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求投标人递交履约保证金： ☑不要求 □要求 （1）递交形式： 银行转账 银行电汇 - 递交金额：中标金额的 / ％。 |
| 10.1 | 重点提示 | （1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。 （2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。 （3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。 （4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。 （5）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （7）因本场馆还在正常开放状态，投标人充分考虑场馆日常营业与施工之间的冲突； （8）本项目位于安徽省合肥市，投标人须充分考虑当地气候及生长环境，选用符合本地气候的草种； （9）本项目草坪为更换项目，投标人自行勘察现场，对于现场可能存在原草坪铲除、原基层处理等（包含备用草坪）影响本项目正常实施的情况，均统一考虑在本次报价范围内； （10）本项目草坪更换后必须取得足球场地检测报告（含分项检测）以及一级场地的认证，检测及认证费用包含在总价内，投标人自行考虑。 |
| ....... | 其他补充说明 | 无 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

具备有效的营业执照/事业单位法人证书。

注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书材料扫描件。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

自2020年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备 单个合同面积不少于5400㎡的足球场天然草坪施工项目业绩。

注：

1.上述要求的业绩须为:

☑已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

□正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。

（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

## 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的： （1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的； （2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的； （3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的； （4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

## 附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | / |

## 附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）

| 人员岗位 | 数 量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |

## 附录6  资格审查条件（其他要求）

## 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《合肥文旅博览集团有限公司招标采购管理办法》，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理人：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.7招标项目预计进场日期：见投标人须知前附表。

1.1.8合同估算价：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人的资格及业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理人；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理人同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理人存在控股或参股关系；

（9）与本工程项目的其他工程咨询施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共资源交易平台，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（8）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加服务费用或索赔的要求。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工作范围仅限于非关键性或者适合专业化队伍实施的专业工作，且经招标人认可。2）接受分包的第三人资格要求： 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，且国家及行业相关规定。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟委任的主要人员汇总表；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）分项报价表（如有）；

（3）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  本项目要求提供纸质版投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

开标时，招标代理人现场公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

招标人或招标代理人将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人或招标代理人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

### 7.7履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向招标人纪委纪检监察室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1重要提示

（1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。

（3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。

（4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。

（5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

（6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法
（综合评估法（有效价格））

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 |
|  |  | 最多可中标段数量 | / |
| 2.2.1 | 分值构成 | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分： 40 分 （2）技术部分： 50 分 （3）投标报价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算 | 价格分评标基准价计算 | 评标价=投标函文字报价 评标基准价计算：通过商务及技术文件、报价文件初步评审的投标人最低评标价作为评标基准价 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 |
|  |  | 报价合理性得分评标基准价计算 | （1）确定评标价平均值 当有效投标人数量不少于5家时，则去掉一个最高价和一个最低价，取其他投标函文字报价进行算术平均得出平均值；当有效投标人数量不足5家时，则直接取全部投标函文字报价进行算术平均得出平均值。 （2）确定评标基准价 评标基准价=评标价平均值 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 |

- 商务及技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 联合体投标人（本招标项目不适用） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照/事业单位法人证书，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 项目负责人 | / |
|  |  | 其他主要人员 | / |
|  |  | 联合体投标人（本招标项目不适用） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 施工工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.2项规定 |
|  |  | 投标人承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 偏差 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

- 报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）； （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误； （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
|  |  | 其它情形 | （1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件； （2）法律、法规规定的其它情形。 |

商务、技术及报价文件详细评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3（1） | 商务评分标准 | 体系认证 | 6分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得 2 分，满分 6 分。 注：投标文件中提供上述证书或扫描件或影印件，同时提供中国国家认证认可监督管理委员会网站证书查询截图，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 人员配备 | 6分 | 1. 拟派项目负责人具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格的，得2分。 2. 拟派项目技术负责人具备园林绿化相关专业中级及以上工程师职称的，得2分。 3. 拟派项目团队成员中具备园林绿化相关专业中级及以上职称的（除项目负责人及技术负责人），得2分。 满分 6 分。 注：（1）投标文件中提供上述人员的证书扫描件，同时提供上述人员社保证明材料； （2）1.2.3项需提供社保证明材料，要求如下：社保要求：提供投标人所属社保机构出具的上述人员自2024年12月1日以来任意连续3个月的社保缴费证明（或其他能够证明上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 （社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。 （3）同一人具有多个证书的不可以重复计分。 |
|  |  | 投标人业绩 | 12分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备单个合同面积在5400㎡及以上足球场天然草坪施工业绩，每个业绩得3分，满分12分。 注：1.经评标委员会评审通过的初审业绩可得分； 2.资料要求见投标人须知前附表附录2； 3.每个业绩得3分，满分12分。 |
|  |  | 拟投入施工（含养护）机械 | 5分 | 投标人为本项目拟投入的施工（含养护）机械：草坪修剪机、打孔机、撒布机、播种机、除草机、施肥机、拖拉机等，每提供一种机械的，得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供上述机械的投入计划清单及使用承诺，承诺格式自拟； |
|  |  | 草坪养护 承诺 | 6分 | 投标人对足球场草坪售后养护服务提供的专项养护服务承诺进行评分； 草坪养护1年得2分； 草坪养护2年得4分； 草坪养护3年及以上的，得6分； 本项最高6分；未提供的不得分。 注：投标文件中提供服务承诺（格式自拟）； |
|  |  | 活动配合保障承诺 | 5分 | 投标人对养护期间内足球场草坪位置举办活动时，活动前的草坪场地配合、活动过程中草坪监管、活动结束后的草坪损伤鉴定以及维修等整体评估提供专项承诺。 养护期间内每年提供活动服务保障承诺4场次的，得2分； 养护期间内每年提供活动服务保障承诺6场次的，得3分； 养护期间内每年提供活动服务保障承诺8场次的，得4分； 养护期间内每年提供活动服务保障承诺9场次及以上的，得5分； 本项最高5分；未提供的不得分 注：评标委员会根据投标人提供的服务承诺（格式自拟）进行评分； |
| 2.2.3（2） | 技术评分标准（技术方案） | 施工方案 | 10分 | 根据投标人提交的足球场草坪更换方案内容的合理性和科学性综合评分。方案科学合理，操作性强的，具有针对性的，得7≤F≤10分；方案较科学合理，具有一定的操作性，得4≤F＜7 分；方案基本符合项目要求，得 1≤F＜4分，未提供的不得分。 注：“F”为本项得分。施工方案篇幅不超过20页。 |
|  |  | 文明施工管理措施 | 10分 | 施工方案中投标人针对本项目，编制文明施工管理措施方案，提出符合项目实际的安全文明施工措施和建议。由评委综合打分。 优秀得 7≤F≤10分；良好得4≤F＜7分； 一般得 1≤F＜4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 施工工期管理措施 | 10分 | 施工方案中投标人须结合合肥体育中心运营特殊性及赛事活动相关要求，针对施工编制切实可行的施工工期，内容包含但不限于工期进度计划、措施保障等。由评委综合打分。 优秀得 7≤F≤10分；良好得4≤F＜7分； 一般得1≤F＜4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 施工中重点、难点实施方案 | 10分 | 施工方案中投标人须针对施工中重点和难点编制实施方案，内容包含但不限于技术措施、保证措施、问题分析报告以及解决方案等进行综合打分。 优秀得 7≤F≤10分；良好得4≤F＜7分； 一般得1≤F＜4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 草坪养护方案 | 10分 | 根据投标人提交的足球场天然运动草坪养护方案内容的合理型和科学性综合评分。方案科学合理，操作性强的，具有针对性的，得7≤F≤10分；方案较科学合理，具有一定的操作性，得 4≤F＜7 分；方案基本符合磋商文件要求，得 1≤F＜4 分，未提供的不得分 注：“F”为本项得分。草坪养护方案编制的总页数不得超过20页 |
| 2.2.3（3） | 投标报价评分标准 | 价格分 | 10分 | 评标价等于评标基准价的，其评标价得分为满分。其他评标价对应得分统一按照下列公式计算：评标价得分＝（评标基准价/评标价）×评标价权重分值。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 备注：施工方案、文明施工管理措施、施工工期管理措施、施工中重点、难点实施方案可自行合并编制为成套施工方案，但各部分需分开表述。草坪养护方案需单独编制。 |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法（有效价格）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目负责人或主要人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 商务及技术文件初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对商务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

### 3.2商务及技术文件详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对投标文件的商务文件、技术文件进行打分，并计算出商务技术综合得分。评标委员会成员总数为5人时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目的打分平均值确定。评标委员会总数为7人及以上时，投标人本章第2.2.3项第（1）～（2）目每一目的得分以评标委员会各成员每一目打分去掉一个最高分和最低分后的平均值确定。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

### 3.3 报价文件公布

商务文件、技术文件评审结束后，对通过商务和技术文件评审的投标文件报价文件进行公布。

### 3.4 报价文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1款、第2.1.3款规定的评审标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.4.3投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

### 3.5 报价文件详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3投标人综合得分=A+B+C。

3.5.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.6 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

### 3.7 投标文件的澄清、说明或补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.8 评标结果

3.8.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明事项纪要。

## 第四章  合同条款及格式

工程施工合同

文旅博览（2022）第xxx号合同

发包方（以下简称甲方）：

地 址：合肥体育产业投资有限公司

法定代表人：杨福运

联系人：李巍

电话：18305513725

承包方（以下简称乙方）：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程地点：合肥市政务文化新区习友路与潜山路交口西南角

1.2工程内容：【合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目，包含但不限于合肥体育中心体育场足球场原草坪铲除、基层处理、草坪铺设（含备用草坪）、喷头更换、非生长季的播种草籽、养护等，具体工作内容详见发包人需求等。】。本合同签订后，甲方通知乙方后，乙方应按照甲方的通知及要求施工。每项工程内容以甲方每次通知及要求为准。

1.3凡甲方每次通知或提供的工程施工图所载明的、隐含的或按照施工惯例应当由乙方完成的工作都是乙方的施工范围和本合同工程内容。

1.4承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包保修。

第二条 合同工期

2.1项目总工期为【30】日历天，每项工程的具体开、竣工日期以甲方书面通知为准。前述工期包括法定节假日、公休日、交叉施工及配合施工等待等时间及工程竣工验收时间。

2.2因下列原因造成工程竣工日期推迟或延误经甲方书面确认并加盖公章后，工期相应顺延。

2.2.1不可抗力，自然灾害；

2.2.2合同中约定或甲方书面同意并加盖公章给予顺延工期的其它情况。

除上述情形外，乙方不得以任何理由主张要求延长工期。如因甲方原因导致工期延长的，除相应顺延工期外，甲方不再承担任何其他责任。

第三条 工程质量及工艺要求

工程质量等级为【合格】，每项工程质量必须达到国家、【安徽】省、【合肥】市施工验收规范及工程质量检验合格标准以及本合同约定的质量要求，前述标准不一致的，以较高的为准。

原草坪须整体铲除，新更换草坪为(专用沙基运动场草坪草，FT百慕大冬季加播黑麦草)双季草坪，品种选择为混合型运动型草坪（草坪品种不低于(TF)百慕大419，非生长季混播与黑麦草同级别的运动草坪草籽），整体草坪为四季常青，草皮要求无杂草，厚度2.5cm以上，草坪品种需符合专业足球草坪场地使用标准，草卷（或草毯）的选择需满足施工、养护和招标人的需求，且须满足赛事标准，施工内容包含草皮、沙的购买及运输、场地清理、找平、铺设、覆沙、养护。符合《足球场天然草坪标准及技术指标》（GB/T19995.1—2005）的相关规定标准，要求通过国家足协一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准。

- 养护要求为①《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1-2005一级标准的要求；

- ②国际足球联盟技术委员会：《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》国际足球联盟足球联合会；

③《草业科学》2017年03期—中国足球场场地质量评价体系构建。

第四条 现场勘探

每项工程施工前，乙方应仔细考察本协议项下的全部可能使用或涉及的场地，并充分了解工地位置场地情况、周围情况、作业空间、起卸限制以及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，一旦开始施工，视为乙方完全了解了前述全部情况，并已充分认识到各种不利因素，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制；乙方确认本协议所约定的工程价款（或结算依据）的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予追加工程款。

第五条 合同价款、付款方式及工程结算

5.1本合同总价暂定人民币：大写 【】（小写￥ 【】 ） ，每项工程的综合单价、总价、计价方式以甲乙双方确认的价格清单为准。

5.1.1采取固定总价的工程，除当次工程内容及工程量发生变更外，该总价一次性包死，固定不变，不因任何因素的变化而调整。包括但不限于材料费、人工费、运输费、装卸费、保管费、设备费、管理费、利润、税金等乙方完当次工程全部内容并经甲方验收合格交付甲方及履行本合同全部义务所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

甲方保留变更工程内容的权利，乙方应按甲方变更后的工程内容进行施工，双方按照经甲方确认合格的乙方实际完成的工程量和本合同约定的综合单价据实结算。如发生当次工程以外的工程项目，乙方施工前应向甲方提交工程量清单及价格，经甲方审核确认后的价格作为当次工程结算的依据；如甲方需要，甲方有权要求乙方在甲方审定工程款前先行施工，乙方不得拒绝。

5.1.2采取固定单价的工程，单价中包括但不限于材料费、人工费、运输费、装卸费、保管费、设备费、管理费、利润、税金等乙方完成当次工程全部内容并经甲方验收合格交付甲方及履行本合同全部义务所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。当次工程最终价款按照综合单价及经甲方确认合格的工程量据实结算。

5.2履约保证金交纳：按招标文件方式进行交纳。

5.3 付款方式：合同签订后，招标人于30日内支付合同价10%的预付款，主体育场草坪改造项目待施工完成后，工程项目经监理、发包人验收合格后付至合同价款的80%。出具体育场地专项检测报告以及一级场地认证报告，且经结算审计完成后付至结算价的97%，余款为质保金，缺陷责任期（2年）满后由建设单位确认无质量问题后三月内一次性付清。

注：（1）在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

5.3.1乙方应在甲方每次付款前，向甲方提交相应金额的符合税务机关要求的合法发票，否则，甲方有权拒绝付款。

第六条 材料供应

6.1乙方需按施工图已明确的各种材料、成品、半成品提前向甲方提供样本或样品，其材料、成品及半成品必须符合本合同约定及甲方要求，并以标签注明其生产厂家、规格、型号、品牌、产地及计量单价等。经甲方审核确认后，双方封存并作为材料供应及工程验收的依据。

6.2 除甲方另有要求外，每项工程所需全部材料、成品及半成品均由乙方采购供应，乙方负责采购的所有材料，应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、环保证明等品质合格证明，乙方供应的材料必须符合国家标准及满足设计规范标准和样品的要求。供货的厂家、质量、价格应征得甲方的事先认可，并向甲方提供产品合格证明及检验资料，对与设计、规范标准和样品不符的产品，甲方有权拒绝使用，乙方应按甲方要求的时间运出工地现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此导致延误工期的责任及所发生的全部费用。

6.3 乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍向甲方支付违约金，如造成甲方损失的，应予赔偿。

第七条 工程验收

7.1凡隐蔽工程隐蔽前，乙方必须进行自检合格后书面通知甲方按相关的规范标准及设计要求进行验收，经甲方检验确认合格并书面确认后方可隐蔽。凡检验不合格的，乙方必须在甲方限定的时间内进行返工修改，返工修改后通知甲方重新验收，由此所发生的费用由乙方承担。

7.2乙方应在每项工程完工具备验收条件【3】日前通知甲方，以便甲方做好工程验收准备。当工程完工具备验收条件，乙方对已完工程量自检合格并符合本合同要求时，向甲方提交工程竣工报告和完整的工程技术资料，经甲方审核确认后组织工程竣工验收。

7.3工程经甲方及相关部门（如需）竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地，在验收合格后【3】日内移交全部工程。自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。

7.4乙方未按本合同约定履行竣工验收义务的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

第八条 甲方权利义务

8.1负责提供施工用水、用电接驳点。

8.2负责工程检验、监督及组织验收。

8.3负责工程量的签证确认，工程结算及支付应付工程款。

8.4甲方驻现场代表为【李巍】，负责与乙方现场联络以及往来函件的签收。有关工期、工程量、工程质量、工程价款及支付的确认、调整应同时由甲方现场代表及甲方项目经理、预算部长、审计部长同时签字确认，并加盖甲方公章确认，缺一不可，否则不发生效力。

8.5甲方有权随时通知乙方解除本合同，双方据实结算工程款，除此之外，甲方不承担任何其他责任。

第九条 乙方权利义务

9.1 应严格按照国家施工验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸施工。并按照甲方的要求，对其工程承包范围的工程质量、工程进度、施工技术、标准化安全生产等负责做好各项管理工作。

9.2 服从甲方的管理、监督，负责做好安全生产、文明施工。如因乙方原因达不到有关规定标准，所造成的责任和罚款由乙方自行承担。

9.3 本合同签订后【14】日内应向甲方提交详尽的施工方案，经甲方审核确认后实施。

9.4 经甲方提供施工用水、电的接驳位置后，从接驳点再接出至具体作业区的管线由乙方自费安装；由乙方自费按表计量，并承担用水用电所发生的费用。

9.5工程竣工验收时，如发现质量不合格，乙方应按甲方的指令限期返工修改，修改后以书面形式通知甲方重新验收，直至验收合格，因此所发生的工期延误责任及费用由乙方自行承担。

9.6乙方应采取有效措施保护施工范围及临近所有公共设施、公共财产、现有管线系统、市政道路及树木等免受损坏。倘若因乙方疏忽发生意外及任何损失，均由乙方自行承担。

9.7乙方必须严格执行国家建筑工程安全生产的法规，严格遵守安全技术操作规程，消除事故隐患。在施工中若因乙方安全措施不力发生重大伤亡及其他事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，且应及时按照政府有关规定妥善处理，由此引起的全部责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。

9.8乙方为保证每项工程质量和按期完工所采用的技术、质量、安全等措施所发生的一切费用，由乙方自行承担，甲方不予增加任何费用。

9.9乙方承包范围内的在建或已完工程，在正式交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任，如发生损坏由乙方自费予以及时修复，其修复费用由乙方自行向损害方进行追偿，甲方不承担任何责任。

9.10做好文明施工，保证施工现场整齐清洁，随干随清，工完场清，交工前清理完与现场无关的任何多余物品和其他垃圾。否则，将承担违反此项规定而造成的违约责任。

9.11乙方应负责其施工现场的施工安全、施工人员安全，自行投保其施工现场人员人身意外伤害保险及第三者责任险，并承担其保险费用。

9.12 不论本合同因任何原因提前解除，合同解除后【15】日内乙方退场，乙方同意合同解除后【30】天内确认现场已完工程量，乙方于合同解除后【40】日内提供齐全的结算资料并移交档案资料后退场，双方于退场完毕后进行结算。

第十条 工程保修

10.1乙方对其全部施工内容承担保修责任。保修期详见投标人承诺函，自每项工程竣工并经甲方及政府主管部门（如有）验收合格且交付甲方之次日起计算。经乙方维修或更换或重做的部分的保修期自维修或更换并经甲方验收合格之日起重新计算；连续维修或更换或重做的，自最后一次维修或更换或重做并经甲方验收合格之日起重新计算。

10.2在保修期内凡属施工质量问题由乙方自费修理，并应在接到甲方维修通知24小时内及时到场修理并在48小时内修复，否则，甲方有权另行委托其他单位进行修理，因此发生的费用将从质量保修金中扣除，其不足金额甲方有权向乙方追偿。

10.3乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

乙方保修负责人姓名： 【】联系电话：【】

乙方变更联系方式的，应在变更前的24小时内将新的有效联系方式告知甲方, 否则, 按原联系方式发送通知即视为收到并确认，因无法进行保修通知导致的损失由乙方承担.

第十一条 违约责任

11.1在乙方完全履行合同全部义务的前提下，如甲方未按合同约定付款，每逾期一天，甲方应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外，甲方不承担任何责任且工期不予顺延。

11.2本工程逾期开工、竣工或乙方逾期履行任何一项有期限要求的义务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付当次工程总价款【0.5】%的违约金，逾期超过【30】日的，甲方有权解除本合同。

11.3若因乙方工程质量达不到合同约定标准，每发生一次，乙方应承担当次工程总价款【0.5】%的违约金，并应当负责在甲方指定期限内修复完毕，达到本合同约定标准，并承担由此发生的一切费用。如同一问题经过两次修改后仍不合格的，或乙方未在指定期限内修复完毕的，甲方有权解除本合同。

11.4乙方不得将工程转包或分包给他人施工，否则甲方有权解除本合同。

11.5乙方不履行本合同约定的其他任何一项义务，或拒绝按照甲方要求施工的，在甲方要求的期限内如仍未履行的，甲方有权解除本合同。

11.6因乙方原因导致本合同解除的，乙方应向甲方支付【200000】元违约金，如乙方支付的违约金不足以弥补甲方受到的损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

11.7甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金等款项，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

11.8因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

第十二条 争议解决

当本合同发生争议时，双方应首先进行友好协商解决，如协商不成时，合同的任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十三条 其他

13.1本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。。

13.2本合同正本一式【捌】份，甲方执【肆】份,乙方执【肆】份，均具有同等法律效力。

13.3甲乙双方同意，本协议载明的地址和双方工商登记注册的地址均为双方约定的法律文书及往来函件的送达地址，寄往该地址的各类法律文书、往来函件，自交邮之日起第3日视为送达之日。任何一方地址有变动的，应提前15日以书面形式通知另一方，否则视为地址未变动。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签字）：

签约日期：    年  月  日

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：违约处罚标准

附件5：具体要求

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：    (房屋建筑)

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：     保温工程5年        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：             地  址：

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

邮政编码：             邮政编码：

附件4：

违约处罚标准

1、施工单位管理体系履责行为违约金支付标准

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 违约金额（元/条.人.处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 1.项目经理、设计负责人、技术负责人等人员与投标文件是否相符，是否在岗履责 | 按合同文件执行 |
|  |  | 2.项目经理等主要管理人员是否擅自变更 |  |
| 2 | 管理制度 | 1.项目部质量安全体系是否建立健全 | 5000 |
|  |  | 2.各类规章制度是否建立，是否按行招标人、委托代建人管部门要求设立劳资专管员 | 2000 |
|  |  | 3.是否按要求参加招标人或其委托代理人月度质量安全通报会 | 5000 |
|  |  | 4.施工企业是否定期对项目部检查，是否在重大节假日及停复工时期进行检查 | 5000 |
|  |  | 5、是否制定专项应急预案与现场处置方案并按频次进行演练 | 5000 |
|  |  | 6、是否按规定对现场作业人员进行安全教育并完善相关制度 | 2000 |
|  |  | 7、有无企业及项目负责人带班检查项目质量安全隐患制度及记录 | 2000 |
| 3 | 技术准备 | 1.是否及时编制实施性的施工组织设计、专项施工方案，临时用电方案并及时报监理单位审核 | 5000 |
|  |  | 2.超过一定规模的危险性较大工程施工方案，是否按规定组织专家论证 | 5000 |
|  |  | 3.进场机械设备、机具是否按规定报验，大型机械设备（塔吊、人货电梯等）有无经专业机构鉴定并在安监部门验收备案后使用 | 5000 |
|  |  | 4.特殊工种是否取得特种作业资格证书 | 5000 |
|  |  | 5.施工前是否对作业班组进行质量安全技术交底 | 5000 |
|  |  | 6.是否按规范要求进行施工测量 | 5000 |
| 4 | 合同管理 | 1.总、分包单位是否签订分包合同，合同是否按行业主管部门要求备案 | 5000 |
|  |  | 2.是否与劳务企业签订劳务协议 | 5000 |
|  |  | 3.用工单位是否与作业工人签订劳务用工合同；施工单位与银行签订托管协议的，农民工工资发放清单是否经托管银行确认，发放记录是否齐全，是否办理工资卡并对工资发放情况进行公示 | 2000 |
| 5 | 施工过程 | 1.是否按照审批通过的专项方案或专家论证方案施工,危险性较大分部分项工程现场有无专职安全管理人员监督实施 | 5000 |
|  |  | 2.是否定期组织开展企业级及项目级质量安全自查活动 | 5000 |
|  |  | 3.是否配合各类检查 | 10000 |
|  |  | 4.是否对检查提出问题能够及时整改，及时回复 | 5000 |
|  |  | 5.是否有未按设计要求擅自施工的现象 | 10000 |
| 6 | 内业资料 | 1.质量安全控制管理资料是否与工程实体同步 | 2000 |
|  |  | 2.质量安全控制管理资料是否真实 | 10000 |
|  |  | 3.三级安全教育是否到位，资料是否真实 | 3000 |
|  |  | 4.针对监理通知回复是否及时，记录是否完整 | 2000 |
|  |  | 5.施工日志是否记录完整且具有溯源性 | 2000 |

2、安全文明施工违约金支付标准

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 违约金额 （元/条.人.处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场环境 | 封闭施工 | 施工区是否按要求设置围挡，围挡高度是否满足要求 | 2000 |
|  |  | 标志标牌 | 施工出入口门楼、“五牌一图”是否按规范要求设置；重大危险源、危险区域是否设置安全警示标志、标牌 | 2000 |
|  |  | “三区”设置 | 办公区、生活区与作业区是否按规范设置；厨卫等后勤人员是否持证上岗 | 2000 |
|  |  | 现场扬尘 | 是否设置或采取冲洗等避免扬尘措施、灰土施工中时扬尘控制情况、施工便道是否扬尘、工地出入口泥土污染情况、渣土外运是否存在抛洒建筑垃圾、砂石是否封闭覆盖、裸露土是否硬化绿化或覆盖、建筑垃圾是否凌空抛掷、污水泥浆是否乱排乱放、是否违规焚烧吹扫 | 3000 |
|  |  | 污染排放 | 场内废水、废气排放是否达标、是否焚烧有毒有害物质 | 5000 |
|  |  | 材料堆放 | 现场材料是否码放整齐；是否标明名称、规格；是否采取防火、防锈蚀、防雨等措施 | 2000 |
|  |  | 防护用品 | 防护用品是否有质量保证，是否分发到作业人员并正确使用 | 2000 |
|  |  | 危险作业 | 六级以上强风、浓雾等恶劣天气，是否进行高空作业 | 5000 |
| 2 | 安全防护 | 安全帽、安全带 | 是否正确使用配戴安全帽、安全带 | 1000 |
|  |  | 安全设施 | 楼梯、上下斜道、安全通道搭设是否符合规范及使用安全要求；通道口、钢筋加工场地等防护棚搭设是否符合规范及安全要求 | 1000 |
|  |  | 其他安全措施 | 是否有可靠接地、防雷措施；是否有上下垂直立体交叉作业情况；是否有专人看守，设置警戒区域，防拆架时坠物伤人措施 | 1000 |
| 3 | 临时用电 | 接零保护及配电保护系统 | 施工现场是否采用TN-S接零保护系统；接地、防雷、保护接零、接地与接地电阻是否符合规范要求 | 5000 |

|  |  | 三级配电、两级漏电保护系统 | 是否采用三级配电、两级漏电保护系统；配电室及总配电箱，总、分配电箱和开关箱的安装及维护是否符合规范要求；是否违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”；每台用电设备是否有专用开关箱，是否有“一闸多用”现象 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电线路 | 电缆芯线是否根据用电设备的负荷及相数、线数确定；电缆线路的架空或埋地敷设是否符合规范要求；室内配线及用电是否符合规范要求 | 2000 |
|  |  | 自备电源 | 发电机组使用及维护是否符合规范要求 | 1000 |
|  |  | 安全电压及照明 | 特殊场所是否按照规范要求合理使用安全特低电压照明；夜间影响飞机和车辆通行的在建工程及机械设备是否按照规范要求设置红色信号灯及应急自备电源措施 | 2000 |
|  |  | 用电设备 | 手持电动工具、水泵、交流电焊机、施工升降机、塔式起重机等用电机具、机械是否按照规范要求用电；是否存在手动双向转换开关作为控制电器 | 2000 |
|  |  | 带电作业 | 带电作业是否实施有效防护 | 2000 |
|  |  | 违章作业 | 非电工接电作业 | 5000 |
|  |  | 办公、生活用电 | 办公、生活用房和职工宿舍是否在进线处按照规范要求安装电源箱、漏电保护器和限流保护器 | 2000 |
| 4 | 起重机械吊装 | 相关单位 | 租赁(提供)单位是否有相关资质或安全生产许可证，是否登记备案；检验检测机构是否具有相应资质，安装安全技术交底是否到位，特种作业持作工证件是否齐全 | 5000 |
|  |  | 检查验收 | 汽车吊等起重机械进场是否验收合格；各总成件、零部件、附件及附属装置是否齐全完整、灵敏可靠；吊钩、钢丝绳、卷筒和滑轮、制动器和制动轮、接（卸）料平台、吊篮机构等是否符合相关规范要求；验收合格的起重机械是否挂牌施工，标准节螺栓是否松动（含基础螺栓），是否准确接地；主电缆保护是否合理 | 5000 |
|  |  | 起重作业 | 起重过程中是否有专人指挥，是否信号不明；起重机架梁时作业半径和高度范围内是否有障碍物；吊钩、吊具是否符合规范要求，现场是否存在混吊，作业人员是否持证上岗 | 5000 |

|  |  | 安全防护 | 安全限位及保险装置是否损坏或失效；操作范围是否设置警示标志，基础防护是否齐全到位 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 现场消防 | 基本要求 | 是否设置消防通道、消防水源；配备的灭火器材数量是否满足规范要求，是否欠压失效 | 2000 |
|  |  | 禁用设备 | 临时住房内是否使用电炉、碘钨灯、热得快等大功率用电设备，是否安装限流器 | 5000 |
|  |  | 动火作业 | 动火作业前是否履行报批手续 | 2000 |
|  |  | 气瓶 | 氧气、乙炔等气瓶使用是否符合规范要求，乙炔瓶是否安装回火防止器 | 5000 |
| 6 | 施工机具 | 验收程序 | 各施工机具在安装完毕后是否按规定履行验收程序，并经责任人签字确认 | 5000 |
|  |  | 安全使用 | 各类施工机具在使用中是否按照规范要求做好安全防护措施 | 5000 |
|  |  | 顶进设备 | 油泵与千斤顶性能是否匹配，压力表是否完好有效 | 5000 |
| 7 | 夜间施工 | 施工审批 | 是否擅自进行夜间施工 | 10000 |
|  |  | 专项方案 | 是否按要求编制夜间专项施工方案，并按规定审批 | 5000 |
|  |  | 过程管理 | 管理人员是否在岗履责 | 5000 |
|  |  | 施工照明 | 施工工点是否有充足的照明，照明是否符合规范要求，特殊环境是否采用相应电压设备照明，灯具安装高度是否满足要求，管理人员是否在岗，夜间浇砼监理人员是否旁站。 | 2000 |

附件5                    具体要求

- （一）施工要求：

1、原草坪须整体铲除，新更换草坪为(专用沙基运动场草坪草，FT百慕大冬季加播黑麦草)双季天然草坪，品种选择为混合型运动型天然草坪（草坪品种不低于(TF)百慕大419，非生长季混播与黑麦草同级别的运动草坪草籽），整体天然草坪为四季常青，草皮要求无杂草，厚度2.5cm以上，草坪品种需符合专业足球草坪场地使用标准，草卷（或草毯）的选择需满足施工、养护和招标人的需求，且须满足赛事标准，施工内容包含草皮、沙的购买及运输、场地清理、找平、铺设、覆沙、养护。符合《足球场天然草坪标准及技术指标》（GB/T19995.1—2005）的相关规定标准，要求通过国家足协一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准；

- 2、原绿化浇灌喷头整体更换，另在体育中心内另设不低于100平方米的备用草坪（草坪品种及草籽选用均须与足球场草坪一致）；

- 3、天然草坪养护期为详见投标人承诺函（并包含至少4次足球场划线）；

- 4、施工期间注意安全文明施工，且须合理排布工期，不得影响场馆日常经营。

- （二）足球草坪养护指标

- 养护服务期限内，养护方应按照以下要求：

- ①《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1-2005一级标准的要求；

- ②国际足球联盟技术委员会：《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》国际足球联盟足球联合会；

- ③《草业科学》2017年03期—中国足球场场地质量评价体系构建。

- 具体要求如下：

- （1）场地规格、划线应符合国际足球联合会竞赛规则的规定，场地划线由养护方负责（一年按至少4次计算）。

- （2）草坪色泽：色泽度≥8（绿色）

- （3）草坪密度：

- 比赛场盖度：3-4株/cm2

- 训练场盖度：2-4株/cm2

- （4）草坪均一度：100%

- （5）草坪质地：

- 草坪叶宽4mm

- 平整性≤1.5mm/m2（测量使用2m硬质尺和游标卡尺）

- （6）草坪盖度：

- 比赛场盖度：97.5%～100%

- 训练场盖度：95%～97.5%

- （7）草坪修剪量：

- 比赛场修剪量：≥200g/（㎡·月）鲜重

- 训练场修剪量：≥200g/（㎡·月）鲜重

- （8）绿期：

- 冷季型草≥270d

- 暖季型草≥240d

- （9）恢复率：

- 3～5月生长恢复率：≥95%

- 6～8月生长恢复率： 80%～90%

- 9～11月生长恢复率：90%～95%

- 12～2月生长恢复率：75%～80%

- （10）杂草及其他：

- 3～5月杂草：＜3株/500m2

- 6～8月杂草：＜5株/500m2

- 9～11月杂草：＜3株/500m2

- 12～2月杂草：＜1株/100m2

- （11）病、虫害：

- 3～5月病害：0

- 6～8月病害：＜2块（单块病斑面积小于15cm2）

- 9～11月病害：0

- 12～2月病害：0

- （12）根系深度：

- 3～5月根系深度：≥150mm

- 6～8月根系深度：≥75mm

- 9～11月根系深度：≥100mm

- 12～2月根系深度：≥75mm

- （13）根系层铺沙粒径：0.25-1mm占60%，无明显小碎石，净度100%

- （14）入渗透率：0.6～1mm/min（圆筒法）

- （16）平整度：3m直尺范围内高差不超过2cm（一级场地标准）

- （17）土壤化学性质PH：6.0～7.0

- （18）土壤化学性质P2O5：45mg/L

- （19）土壤化学性质K2O：600mg/L

- （20）坡度：南北：5‰；东西：3‰

- （21）球滚动距离：7～10m

- （22）硬度：65～100

- （23）转动摩擦系数：＞60N·m

- （24）滑动摩擦系数：1.4～1.55

- （25）反弹率：32%～45%

- 1养护技术要求

- （1）修剪：

- ①修剪遵循的基本原则是剪去总高度的1/3。

- ②草坪修剪时间选择草坪干燥、无露水时期，修剪平直，修剪方向严禁同一方向同一方式修剪超过2次。（比赛场比赛修剪为转播效果可超过2次）

- ③草坪修剪后的草屑及时清除，不允许堆放在场地边，训练场球队训练前1小时必须清除，比赛场比赛前4小时必须清除。

- ④草坪修剪设备在修剪时集草斗草量达到1/2必须倾倒。

- ⑤修剪设备不允许出现漏油、或在草坪内加油，不允许修剪时撞击广告板、LED屏幕、围网、球门柱等。

- ⑥不允许草坪出现草坪机械造成的二次损伤（轮胎原地打滑、原地转弯角度过大造成的损伤导致草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

- ⑦清洗机械后及时关闭水龙头，病害高发季节每次修剪前后必须消毒。

- ⑧修剪后不允许出现草坪“拉丝”现象。

- （2）灌溉：

- ①日常灌溉：遵循“见干见湿”；

- ②对于比赛期间要根据比赛时间灵活掌握灌水次数和灌水时间，以保证草坪草处于最佳状态，避免受到太严重的损害，比赛后及时封场，并进行养护处理，使草坪在合理的生长条件中迅速恢复；

- ③场地灌溉不允许旱癍出现时间超过6小时；

- ④草坪除特大暴雨，不允许出现局部积水情况；

- ⑤冬季封场浇封冻水后，必须泄除管道内存水。

- （3）施肥：

- ①大量元素肥料与有机肥、微量元素肥料，配合液态肥料科学配比施用。

- ②草坪脱肥现象不允许超过3天。

- ③比赛场比赛期间严禁草坪出现脱肥现象。

- ④作业机械使用肥料时务必保证草坪草，着肥均匀，严禁出现肥料烧草现象出现，尤其是使用叶面肥等，以保证草坪有均一的色泽。

- ⑤不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

- （4）杂草控制：

- 采用物理和化学相结合的方法，抑制杂草的发生，对于场地内已经出现的杂草在一星期内清除干净。

- （5）打孔、疏草：

- ①草坪土壤的密实度不断增加，也就是草坪土壤的透气性不断下降，严重影响草坪的根系呼吸及草坪坪床的排水功能，同时草坪枯草层本身所释放出来的有害气体会对草坪草自身的生长造成抑制时，适时打孔对草坪的复壮、清除枯草层、坪床排水性能的提高、根系的呼吸等方面有很重要的作用；缓解草坪草的生长压力。

- ②不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

- ③打孔作业中需要提前对喷头做标识，不允许损坏喷头及非草坪区域。

- ④疏草后24小时内清理草屑

- （6）覆沙：

- ①覆沙均匀，同时用耙子拖平；打孔后和更换破损草皮后也要及时覆沙。

- ②不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

- ③铺沙后不允许场地出现沙颗粒径≥3mm石子。

- ④对喷头周围下沉区域及时补沙填平，必须保证喷头低于于草坪基础5mm—8mm。

- （7）草坪的保护、修补：

- ①活动时采用有效的保护措施对草坪进行保护，将损害降到最低。草坪占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

- ②比赛及训练后球门区一般危害较重，因此必须有备用草皮更换，要求备用草皮的质量要高于比赛的草坪质量，修补草坪要求必须和替换草坪色泽一致，修补后无明显缝隙、平整。，因人为破坏或其它因素造成的草坪缺损的，应在24小时内修补完成。

- （8）病虫害防治：

- ①做好草坪病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响使用、观赏效果的范围之内，用药必须符合环保要求

- ②使用药品时务必保证草坪草着药均匀，尤其是使用叶面肥等，以保证草坪有均一的色泽。防治病虫害施药时，更是要求不重不漏，以保证药效。

- ③杀虫剂使用主场比赛时需在比赛前72小时外完成；训练场需在训练间歇期（球队连续不训练1天以上）完成。

- ④杀菌剂使用主场比赛时需在比赛前48小时外完成；训练场需在训练前24小时外完成。（9）设施设备管理

- 应安排专门地方用于养护工具、机械的安放维护，绿地中严禁长时间停放任何车辆。无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

- （9）养护台帐：

- 应建立完整的草坪养护台帐，并由专人负责。草坪资料记录详细，分类清楚，数据详实。月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。应建立草坪养护数据库，并根据实际情况进行变动。

- （三）其他养护要求

- （1）养护方需每月初提供当月养护方案一份，项目负责人需签字。

- （2）所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足草坪养护的要求，并且对环境没有污染。

- （3）养护方必须第一时间完成采购单位安排的各项工作，其中包含活动前的突击任务及活动后的修补任务，无故拖延并影响采购单位工作质量将作为重点考核内容。

- （4）养护后的足球草坪应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观，四季常绿，符合国际（国内）赛事比赛要求。

- （5）养护期间养护人员的自身安全由养护方自行承担。

- （6）在养护期间产生的办公水电费由采购单位承担（不含食宿费用）。

- （7）养护清单内容以实际足球草坪面积为标准。

- （8）养护期间产生的绿化垃圾由养护方负责清理。

- （9）养护期间要保证在维护期间足球场及训练场能达到各项国内、国际比赛场地要求（以比赛监督评判为准）。

- （四）喷灌系统维护要求

- 足球场的喷灌系统担负着整个养护工作中重要的作用（35个喷灌头）。

- （1）定期对喷头周边草坪修剪、打孔铺沙前对喷头进行标记，作业后对喷头进行清理；

- （2）检测喷头喷嘴压力灌溉均匀度，是否有堵塞及喷嘴老化雾化效果不好等；

- （3）每3个月清洗一次电磁阀，喷头，确保水中杂质不堵塞喷头以及电磁阀；

- （4）每6个月检查以及清理阀门箱杂物，排查排气阀，泄水阀，闸阀的运作状况；

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 质检员（质量员） |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

- 廉  洁  协  议

甲方：合肥体育产业投资有限公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按合肥文旅博览集团有限公司纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：合肥文旅博览集团有限公司 纪检监察室，联系电话0551-63539209，举报邮箱：zt_jcsjb@163.com

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

签字：                            签字：

电话：0551-63539209               电话：

时间：     年    月    日         时间：      年    月    日

# 第五章  招标人要求

招标人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，招标人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于服务人负责提供的有关服务，在招标人要求中应一并明确规定。

招标人要求通常包括但不限于以下内容：

一、项目概况

合肥体育中心主体育场草坪面积约7800㎡， 本项目是为合肥体育中心主体育场天然草坪提升改造项目，改造内容包含但不限于以下内容：原有天然草坪全部铲除更换为新天然草坪，草坪基层处理、喷灌系统进行修复（含喷淋头、局部管道接头）、沙层、营养层处理、备用草坪敷设、非生长季播种草籽、标准场地划线、草坪养护修剪施肥及垃圾清运等。

二、服务内容及要求

服务内容：合肥体育中心主体育场天然草坪面积约7800㎡， 本项目是为合肥体育中心主体育场天然草坪提升改造项目，改造内容包含但不限于以下内容：原有天然草坪全部铲除更换为沙基础天然草坪，草坪基层处理、喷灌系统进行修复（含喷淋头、局部管道接头）、沙层、营养层处理、备用草坪敷设、非生长季播种草籽、标准场地划线、草坪养护修剪施肥及垃圾清运等。

服务要求：原天然草坪须整体铲除，新更换天然草坪为(专用沙基运动场草坪草，FT百慕大冬季加播黑麦草)双季天然草坪，天然草坪选用为沙基草坪，品种选择为混合型运动型草坪（草坪品种不低于(TF)百慕大419，非生长季混播与黑麦草同级别的运动草坪草籽），整体草坪为四季常青，草皮要求无杂草，厚度2.5cm以上，草坪品种需符合专业足球草坪场地使用标准，草卷（或草毯）的选择需满足施工、养护和招标人的需求，施工内容包含草皮、沙的购买及运输、场地清理、找平、铺设、覆沙、养护。符合《足球场天然草坪标准及技术指标》（GB/T19995.1—2005）的相关规定标准，要求通过国家足协一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准（其他详见第五项其他要求）。

人员要求：拟委任项目负责人须具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上担任项目负责人岗位，但承诺在本招标项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。

三、报价要求

本项目按分项报价表报投标总价及分项单价。投标总价包括但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、工程施工费、铲除、垃圾清运、人工费、差旅费、利润、税金等全部费用。投标人须充分考虑项目成本，自行考虑相关风险，谨慎报价。投标总价超过最高投标限价的，投标无效。投标总价作为定标依据。

四、付款方式

合同签订后，招标人于30日内支付合同价10%的预付款，主体育场草坪改造项目待施工完成后，发包人验收合格后付至合同价款的80%。出具体育场地专项检测报告以及一级场地认证报告，且经结算审计完成后付至结算价的97%，余款为质保金，缺陷责任期（2年）满后由监理单位、建设单位确认无质量问题后三月内一次性付清。

注：（1）在招标人付款前，中标人需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

五、其他要求

（一）施工要求：

1、原草坪须整体铲除，新更换草坪为双季草坪，品种选择为混合型运动型草坪（草坪品种不低于百慕大419，非生长季混播与黑麦草同级别的运动草坪草籽），整体草坪为四季常青，草皮要求无杂草，厚度2.5cm以上，草坪品种需符合专业足球草坪场地使用标准（狗牙根系列、马尼拉、黑麦草），施工内容包含草皮、沙的购买及运输、场地清理、找平、铺设、覆沙、养护。符合《足球场天然草坪标准及技术指标》（GB/T19995.1—2005）的相关规定标准，要求通过国家足协一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准；养护要求需按照《草坪养护要求》做好足球草坪日常养护及赛事活动保障工作；

2、原绿化浇灌喷头整体更换，另在体育中心内另设不低于100平方米的备用草坪（草坪品种及草籽选用均须与足球场草坪一致）；

3、草坪养护期详见投标人承诺函；

4、施工期间注意安全文明施工，且须合理排布工期，不得影响场馆日常经营。

（二）足球草坪养护指标

养护服务期限内，养护方应按照以下要求：

①《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》GB/T 19995.1-2005一级标准的要求；

②国际足球联盟技术委员会：《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》国际足球联盟足球联合会；

③《草业科学》2017年03期—中国足球场场地质量评价体系构建。

具体要求如下：

（1）场地规格、划线应符合国际足球联合会竞赛规则的规定，场地划线由养护方负责（至少4次）。

（2）草坪色泽：色泽度≥8（绿色）

（3）草坪密度：

比赛场盖度：3-4株/cm2

训练场盖度：2-4株/cm2

（4）草坪均一度：100%

（5）草坪质地：

草坪叶宽4mm

平整性≤1.5mm/m2（测量使用2m硬质尺和游标卡尺）

（6）草坪盖度：

比赛场盖度：97.5%～100%

训练场盖度：95%～97.5%

（7）草坪修剪量：

比赛场修剪量：≥200g/（㎡·月）鲜重

训练场修剪量：≥200g/（㎡·月）鲜重

（8）绿期：

冷季型草≥270d

暖季型草≥240d

（9）恢复率：

3～5月生长恢复率：≥95%

6～8月生长恢复率： 80%～90%

9～11月生长恢复率：90%～95%

12～2月生长恢复率：75%～80%

（10）杂草及其他：

3～5月杂草：＜3株/500m2

6～8月杂草：＜5株/500m2

9～11月杂草：＜3株/500m2

12～2月杂草：＜1株/100m2

（11）病、虫害：

3～5月病害：0

6～8月病害：＜2块（单块病斑面积小于15cm2）

9～11月病害：0

12～2月病害：0

（12）根系深度：

3～5月根系深度：≥150mm

6～8月根系深度：≥75mm

9～11月根系深度：≥100mm

12～2月根系深度：≥75mm

（13）根系层铺沙粒径：0.25-1mm占60%，无明显小碎石，净度100%

（14）入渗透率：0.6～1mm/min（圆筒法）

（16）平整度：3m直尺范围内高差不超过2cm（一级场地标准）

（17）土壤化学性质PH：6.0～7.0

（18）土壤化学性质P2O5：45mg/L

（19）土壤化学性质K2O：600mg/L

（20）坡度：南北：5‰；东西：3‰

（21）球滚动距离：7～10m

（22）硬度：65～100

（23）转动摩擦系数：＞60N·m

（24）滑动摩擦系数：1.4～1.55

（25）反弹率：32%～45%

1养护技术要求

（1）修剪：

①修剪遵循的基本原则是剪去总高度的1/3。

②草坪修剪时间选择草坪干燥、无露水时期，修剪平直，修剪方向严禁同一方向同一方式修剪超过2次。（比赛场比赛修剪为转播效果可超过2次）

③草坪修剪后的草屑及时清除，不允许堆放在场地边，训练场球队训练前1小时必须清除，比赛场比赛前4小时必须清除。

④草坪修剪设备在修剪时集草斗草量达到1/2必须倾倒。

⑤修剪设备不允许出现漏油、或在草坪内加油，不允许修剪时撞击广告板、LED屏幕、围网、球门柱等。

⑥不允许草坪出现草坪机械造成的二次损伤（轮胎原地打滑、原地转弯角度过大造成的损伤导致草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

⑦清洗机械后及时关闭水龙头，病害高发季节每次修剪前后必须消毒。

⑧修剪后不允许出现草坪“拉丝”现象。

（2）灌溉：

①日常灌溉：遵循“见干见湿”；

②对于比赛期间要根据比赛时间灵活掌握灌水次数和灌水时间，以保证草坪草处于最佳状态，避免受到太严重的损害，比赛后及时封场，并进行养护处理，使草坪在合理的生长条件中迅速恢复；

③场地灌溉不允许旱癍出现时间超过6小时；

④草坪除特大暴雨，不允许出现局部积水情况；

⑤冬季封场浇封冻水后，必须泄除管道内存水。

（3）施肥：

①大量元素肥料与有机肥、微量元素肥料，配合液态肥料科学配比施用。

②草坪脱肥现象不允许超过3天。

③比赛场比赛期间严禁草坪出现脱肥现象。

④作业机械使用肥料时务必保证草坪草，着肥均匀，严禁出现肥料烧草现象出现，尤其是使用叶面肥等，以保证草坪有均一的色泽。

⑤不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

（4）杂草控制：

采用物理和化学相结合的方法，抑制杂草的发生，对于场地内已经出现的杂草在一星期内清除干净。

（5）打孔、疏草：

①草坪土壤的密实度不断增加，也就是草坪土壤的透气性不断下降，严重影响草坪的根系呼吸及草坪坪床的排水功能，同时草坪枯草层本身所释放出来的有害气体会对草坪草自身的生长造成抑制时，适时打孔对草坪的复壮、清除枯草层、坪床排水性能的提高、根系的呼吸等方面有很重要的作用；缓解草坪草的生长压力。

②不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

③打孔作业中需要提前对喷头做标识，不允许损坏喷头及非草坪区域。

④疏草后24小时内清理草屑

（6）覆沙：

①覆沙均匀，同时用耙子拖平；打孔后和更换破损草皮后也要及时覆沙。

②不允许草坪出现使用机械造成的机械损伤（拖拉机轮胎原地磨损等使草坪细胞壁破裂，出现明显机械损伤）

③铺沙后不允许场地出现沙颗粒径≥3mm石子。

④对喷头周围下沉区域及时补沙填平，必须保证喷头低于于草坪基础5mm—8mm。

（7）草坪的保护、修补：

①活动时采用有效的保护措施对草坪进行保护，将损害降到最低。草坪占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

②比赛及训练后球门区一般危害较重，因此必须有备用草皮更换，要求备用草皮的质量要高于比赛的草坪质量，修补草坪要求必须和替换草坪色泽一致，修补后无明显缝隙、平整。，因人为破坏或其它因素造成的草坪缺损的，应在24小时内修补完成。

（8）病虫害防治：

①做好草坪病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响使用、观赏效果的范围之内，用药必须符合环保要求

②使用药品时务必保证草坪草着药均匀，尤其是使用叶面肥等，以保证草坪有均一的色泽。防治病虫害施药时，更是要求不重不漏，以保证药效。

③杀虫剂使用主场比赛时需在比赛前72小时外完成；训练场需在训练间歇期（球队连续不训练1天以上）完成。

④杀菌剂使用主场比赛时需在比赛前48小时外完成；训练场需在训练前24小时外完成。（9）设施设备管理

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放维护，绿地中严禁长时间停放任何车辆。无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

（9）养护台帐：

应建立完整的草坪养护台帐，并由专人负责。草坪资料记录详细，分类清楚，数据详实。月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。应建立草坪养护数据库，并根据实际情况进行变动。

（三）其他养护要求

（1）养护方需每月初提供当月养护方案一份，项目负责人需签字。

（2）所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足草坪养护的要求，并且对环境没有污染。

（3）养护方必须第一时间完成采购单位安排的各项工作，其中包含活动前的突击任务及活动后的修补任务，无故拖延并影响采购单位工作质量将作为重点考核内容。

（4）养护后的足球草坪应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观，四季常绿，符合国际（国内）赛事比赛要求。

（5）养护期间养护人员的自身安全由养护方自行承担。

（6）在养护期间产生的办公水电费由采购单位承担（不含食宿费用）。

（7）养护清单内容以实际足球草坪面积为标准。

（8）养护期间产生的绿化垃圾由养护方负责清理。

（9）养护期间要保证在维护期间足球场及训练场能达到各项国内、国际比赛场地要求（以比赛监督评判为准）。

（四）喷灌系统维护要求

足球场的喷灌系统担负着整个养护工作中重要的作用（35个喷灌头）。

（1）定期对喷头周边草坪修剪、打孔铺沙前对喷头进行标记，作业后对喷头进行清理；

（2）检测喷头喷嘴压力灌溉均匀度，是否有堵塞及喷嘴老化雾化效果不好等；

（3）每3个月清洗一次电磁阀，喷头，确保水中杂质不堵塞喷头以及电磁阀；

（4）每6个月检查以及清理阀门箱杂物，排查排气阀，泄水阀，闸阀的运作状况；

第六章 投标文件格式

合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目招标

## 投标文件
（商务及技术文件）

投标人：

年       月       日

目  录

一、投标函（不含报价）

四、投标保证金

五、投标保证金退还声明

六、拟委任的主要人员汇总表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

（四）主要人员简历表

八、服务方案

九、其他资料

### 一、投标函

致：合肥体育产业投资有限公司

合肥文旅博览集团有限公司

1．我方已仔细研究合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：			 账号：			 	     开户行：

日期：           年           月           日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件

委托代理人及法定代表人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### 三、联合体协议书

（不接受联合体投标或未组成联合体投标，无需此件）

牵头人（成员一）名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

某委托单位（以下简称招标人）合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目委托合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：         ，具有            资格，承担         工作；

成员二名称：                   ，具有            资格，承担         工作；

……。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人（成员一）名称：                         （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

……

年        月        日

### 四、投标保证金

投标人应在此提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户编号）。

### 五、投标保证金退还声明

招标项目名称：合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目

招标项目编号：2025WLBLZB00025号

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

投标人盖章：

六、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

（四）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：

1.本表应填写项目负责人及其他主要人员相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料。

（五）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。

### 八、服务方案

服务方案应包括（但不限于）下列内容：

1.……

2.……

3.…….

…….

### 九、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

（一）投标人近年类似业绩

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（二）项目负责人近年类似业绩

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（三）......

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目招标

## 投标文件
（报价文件）

投标人：

年         月         日

目  录

一、投标函

二、分项报价表

三、其他资料

### 一、投标函

致：合肥体育产业投资有限公司

合肥文旅博览集团有限公司

- 我方已仔细研究合肥体育中心主体育场足球场草坪改造项目招标文件，在考察项目现场后，☑愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（含税），

并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的服务内容。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：           年           月             日

- 二、分项报价表

- 工程名称：合肥体育中心主体育场草坪改造项目

| - 序号 | - 清单名称 | - 清单特征 | - 单位 | - 工程量 | - 单价 | - 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 整理绿化用地 | - 1.土壤类别：自行考虑 2.要求：将原有草坪及基层土壤利用旋耕机或其他工具对土壤进行清除 3.弃土外运，确保基层土壤外表要达到无杂物、其他草种等 | - m2 | - 7800.00 |  |  |
| - 2 | - 灌配件更换安装 | - 1.为达到使用和养护标准，要求场地喷灌系统进行全面覆盖排查，已损坏的进行更换 2.控制系统为变频控制系统 3.工程量为暂定量，结算时按实际施工量计取 4.投标单位自行勘察现场，综合考虑报价 5.其他：应符合达到国家足协验收标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - 个 | - 35.00 |  |  |
| - 3 | - 种植土回（换）填 | - 1.种类：种植土 2.要求：拌有沙子φ0.25、泥炭土、膨化鸡粪、保水剂及化肥 2.厚度：80~150mm 3.场地坡度：达到GB/T19995-2005标准，0.3%以内 4.场地硬度：达到GB/T19995-2005标准，20-80的最佳值 5.平整度：达到GB/T19995-2005标准，场地表面凹凸要求3米长度范围任意两点不大于20mm 6.其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - m3 | - 1014.00 |  |  |
| - 4 | - 铺设草坪基层 | - 1.基层材料种类：水洗砂（河沙） 2.基层厚度：100~200mm 3.渗水率：达到GB/T19995-2005标准，实验室法大于3.0mm/mim 4.其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - m2 | - 7800.00 |  |  |
| - 5 | - 铺种草皮 | - 1.草皮种类：混合型运动草坪 2.铺种方式：满铺 3.草皮品种要求：品种不低于百慕大419，无杂草，厚度25mm以上，每卷草皮卷尺寸为宽（1-1.2m）*长（10-15m），叶宽度：达到BG/T19995-2005标准，不大于6mm，秋季补播多年生黑麦草、粗茎早熟禾 4.茎密度：达到GB/T19995-2005标准，单位面积内生长茎的数量2-3枚/c㎡ 5.均一型：达到GB/T19995-2005标准，草地颜色无明显差异，目测不到裸地，无病虫害等 6、养护等级：一级养护 7、养护期：成活养护不低于1个月，保存养护不低于12月，养护期满足招标需求 8、其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - m2 | - 7800.00 |  |  |
| - 6 | - 备用草皮区域整理绿化用地 | - 土壤类别：自行考虑 2.要求：将原有草坪及基层土壤利用旋耕机或其他工具对土壤进行清除 3.弃土外运，确保基层土壤外表要达到无杂物、其他草种等 - 4.其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - m2 | - 100 |  |  |
| - 7 | - 备用草皮区域种植土回（换）填 | - 1.种类：种植土 2.要求：拌有沙子φ0.25、泥炭土、膨化鸡粪、保水剂及化肥 2.厚度：80~150mm 3.场地坡度：达到GB/T19995-2005标准，0.3%以内 4.场地硬度：达到GB/T19995-2005标准，20-80的最佳值 5.平整度：达到GB/T19995-2005标准，场地表面凹凸要求3米长度范围任意两点不大于20mm 6.其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | - m3 | - 13.00 |  |  |
| 8 | 备用草皮区域铺设草坪基层 | 1.基层材料种类：水洗砂（河沙） 2.基层厚度：100~200mm 3.渗水率：达到GB/T19995-2005标准，实验室法大于3.0mm/mim 4.其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | m2 | 100.00 |  |  |
| 9 | 铺种备用草皮 | 1.草皮种类：混合型运动草坪 2.铺种方式：满铺 3.草皮品种要求：品种不低于百慕大419，无杂草，厚度25mm以上，每卷草皮卷尺寸为宽（1-1.2m）*长（10-15m），叶宽度：达到BG/T19995-2005标准，不大于6mm，秋季补播多年生黑麦草、粗茎早熟禾 4.茎密度：达到GB/T19995-2005标准，单位面积内生长茎的数量2-3枚/c㎡ 5.均一型：达到GB/T19995-2005标准，草地颜色无明显差异，目测不到裸地，无病虫害等 6、养护等级：一级养护 7、养护期：成活养护不低于1个月，保存养护不低于12月，养护期满足招标需求 8、其他：应符合《足球场天然草坪标准及技术指标》、《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分：足球场地天然草面层》、《国际足球联盟足球草坪质量要求手册2015版》一类场地检测认证，达到赛事场地要求标准，达到足球赛事使用要求，满足招标文件及相关规范要求 | m2 | 100.00 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

### 三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照报价文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

对项目负责人的资格、业绩有要求的，应在其他要求中详细列出。

仅适用于多标段项目。

仅适用于多标段项目。